Załącznik nr 7 do SIWZ
U M O W A – PROJEKT

Zawarta w dniu ………….r. w Lublińcu pomiędzy:

Zespołem Szkół Zawodowych w Lublińcu reprezentowanym przez 
Dyrektora mgr Jolantę Kardas

NIP 575-10-25-374; REGON 000678972

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”

a .......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1.  ..............................................................

2.  ..............................................................

3.  NIP……………………………………

4.  KRS ………………………………….

5.  REGON ………………………………

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z  późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

( 1

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Zespołu Szkół Zawodowych  w Lublińcu poprzez budowę segmentu dydaktycznego przy ul. Klonowej 10 w Lublińcu wraz z zagospodarowaniem najbliższego terenu, infrastrukturą i gospodarką zieleni.
2.  Szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią  załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi  oraz wskazaniami zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego, a także do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w Umowie.
( 2

1. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w dniu rozpoczęcia robót. Jako datę    rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ................. r.
2. Strony ustalają, iż wykonanie przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia robót.  

3. Przez termin „wykonanie przedmiotu umowy’’ rozumie się przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów dot. przedmiotowego zadania oraz dokonanie odbioru końcowego, poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie.  

§ 3

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru robót wpisem do dziennika budowy. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru wpisem w dziennik budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub upływ 14 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z SIWZ, ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty:

a) dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania  robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

b)  oświadczenie projektanta o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową

c)  dokumentacja powykonawcza, skompletowana i opisana w dwóch egzemplarzach,

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e)  dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy)

4. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

5. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

6. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 4

1. Strony postanawiają, iż poza odbiorem końcowym robót, o którym mowa w § 3, stosowane będą również następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiory częściowe, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

b) odbiory robót  zanikających i ulegających zakryciu.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

( 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy oraz pozwolenia na roboty budowlane/zgłoszenia robót/ wymaganego przepisami prawa budowlanego.

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego: 

a)  nadzór autorski pełnić będzie: „Pracownia Projektowa Henryk Witowski”, ul. Kalinowa 12, 45-439 Opole; reprezentowana przez Właściciela – mgr inż. Arch. Henryka Witowskiego. 

b)  nadzór inwestorski pełnić będzie mgr inż. Tomasz Klecha  

3. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

4. Organizowanie spotkań z Wykonawcą i innymi osobami związanymi z realizacją przedmiotu umowy, tzw. „rad budowy”. 
§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót.

3. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

4. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

5. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

6. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

8. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z udokumentowaniem ilości, jakości i kompletności.

9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

11. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

13. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w trakcie prowadzonych robót i po ich zakończeniu.

14. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

15. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, wskazanym przez inspektora nadzoru.

17. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18. Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących:

a)  aktualną umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej umowy, jak i w wyniku zaniechania prac, niewłaściwego ich wykonania w zakresie określonym w Warunkach Technicznych w wysokości, co najmniej 2 000 000,00 zł.

b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,

c)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałych w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

19. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

20. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów p.poż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie.

21. Uczestnictwo w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy. 

22. W terminie do 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram ten będzie pomocny do zaplanowania odbiorów i płatności częściowych. 

23. W trakcie prowadzenia prac budynek Zamawiającego będzie funkcjonował  od    poniedziałku do piątku w godzinach od 730do 1600. Roboty prowadzone wewnątrz budynku nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania szkoły tj. zajęcia dydaktyczne będą odbywać się wg obowiązującego planu lekcji,  uczniowie jak i pracownicy muszą  mieć dostęp do pomieszczeń na terenie szkoły oraz swobodę poruszania się po istniejących traktach komunikacyjnych

( 7

1. Wykonawca zapewni ciągłe kierowanie robotami objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i wymagane uprawnienia – powoła kierownika budowy. Kierownikiem budowy będzie: …………………………… nr uprawnień budowlanych: …………………………….

2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. O każdej zmianie na tym stanowisku Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie 2 dni od jej wprowadzenia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 8

1. Zamawiający wyznacza pana Pawła Mzyk jako osobę odpowiedzialną za koordynację  prac ze swojej strony.

2. O każdej zmianie na tym stanowisku Zamawiający zobowiązany jest powiadomić w terminie 2 dni od jej wprowadzenia.

( 9

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych                  (zakupionych przez siebie).

( 10

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Część ta była wskazana w ofercie przetargowej. 

2. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę podwykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia na piśmie informacje dotyczące nazwy podwykonawcy, zakresu oraz rodzaju podzlecanych robót, a także projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy z podwykonawcą. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedniej zgody bez zbędnej zwłoki. Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę firm podwykonawczych tylko w uzasadnionych przypadkach.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i na żądanie Zamawiającego dostarczona do jego siedziby. 
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca dodatkowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia producentów  i dostawców wskazanych przez Zamawiającego materiałów wraz z informacjami o parametrach technicznych tych materiałów.

8. Przy każdorazowym zafakturowaniu robót lub usług, w których zakres wchodzą roboty lub usługi wykonywane przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wobec podwykonawcy i uzyskać oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu tych zobowiązań. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Płatnikowi stanowi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej oraz podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru. Wykonawca dostarczy Płatnikowi oświadczenie podwykonawcy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury.

9. Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 skutkuje wstrzymaniem przez Zamawiającego zapłaty części faktury w kwocie należnej podwykonawcy do momentu otrzymania tych dokumentów przez Płatnika. 

10. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

§ 11

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac określonych w § 1 niniejszej umowy w kwocie ............................... brutto (słownie: ...........................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również koszt przygotowania placu budowy (tymczasowe obiekty i urządzenia na placu budowy, organizację ruchu na czas prowadzenia prac, koszty ubezpieczenia, itp.), przygotowanie przedmiotu umowy do eksploatacji, odtworzenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i nawierzchni, a także wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

6. Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych, po wykonaniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zakresu wykonanych prac w formie protokołów częściowego odbioru robót.

7. Finansowanie zadania będzie obejmowało lata 2012-2013. W 2012 roku wartość zafakturowanych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% ceny ofertowej.

8. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku rozliczania się z Płatnikiem na podstawie faktur częściowych, roboty zafakturowane na fakturze końcowej będą miały wartość nie mniejszą niż kwota stanowiąca 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

9. Należność za wykonane prace realizowana będzie w postaci polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia Płatnikowi dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy Nr ……………......................................

10. Płatnikiem faktur będzie Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, w związku z tym faktury należy wystawiać na: Zespół Szkół Zawodowych  w Lublińcu ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec, NIP 575-10-25-374, REGON 000678972  

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Płatnika  – Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

§ 12

W trakcie realizacji przedmiotu umowy koszt zużytych mediów pokrywa Wykonawca. Po stronie Wykonawcy i na jego koszt będzie także zamontowanie podliczników itp.  Rozliczenia dot. zużytych mediów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie odrębnych pisemnych porozumień. 

§ 13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez skutków finansowych w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub dopuszcza się w sposób rażący naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

4. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

1) nastąpienia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

2)  wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenie się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,

3)  przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

5. 
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmawia przez 14 dni kalendarzowych odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania dokonanego na piśmie przez Wykonawcę.

2) Płatnik (Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie.

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1,3,4,5 powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności.

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru.
8.  W przypadku niemożności wykonania czynności  określonych w ust. 7 z przyczyn po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego sporządzenia protokołu na okoliczność odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu lub cesji.

§ 15

Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w §11 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności określonej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w §11 ust. 1,
2)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w §11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

3)  za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w §11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z wynagrodzenia Wykonawcy, do wysokości możliwej do potrącenia. Pozostała kwota kary umownej zostanie zapłacona przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o naliczeniu takiej kary.

4. Karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 Wykonawca zapłaci w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o naliczeniu kary umownej, na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 16

1. Wykonawca na wykonane prace udzieli Zamawiającemu min 60 miesięcy gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach        określonych w przepisach Kodeksu  Cywilnego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego i uwzględniającym możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4. Szczegółowe warunki gwarancji zawiera Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 17

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………………………….w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego w § 11 ust. 1 tj. ................................................. złotych (słownie: .................................00/100).

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Pozostała część kwoty, tj. 30 %, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu                     rękojmi zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

5. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu złej realizacji zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia określa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 147- 151.

§ 18

1.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach:

1) 
Termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach:

a) 
w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, których dostarczenie leży w obowiązkach Zamawiającego,

b) 
w przypadku wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

c) 
w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

       d)  w przypadku wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych  

2) 
Inne zmiany:

a)
jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) 
możliwa jest zmiana Umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje, jak osoby wskazane w Umowie,

c)
w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

3.
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmian na termin wykonania Umowy.

4.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5. 
Wykonawca nie będzie mógł wystąpić o przedłużenie terminu wykonania umowy jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

§ 19

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie pisemnie za zgodą obu stron  wyrażoną w formie  aneksu do umowy.

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – karta gwarancyjna 

Załącznik nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy

W Y K O N A W C A                                                                  Z A M A W I A J Ą C Y

Załącznik Nr 1 do Umowy 

K A R T A   G W A R A N C Y J N A
1.Nazwa zadania: 

Rozbudowa ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH w lublińcu 
znak sprawy ……………

2. Zamawiający: 

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

ul. Klonowa 10

42-700 Lubliniec 

3. Wykonawca:

......................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 Udziela gwarancji na całość robót wykonanych w ramach zamówienia jak wyżej.

1.   Warunki gwarancji:

a) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych robót objętych niniejszą kartą gwarancyjną.

b) O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rozmiaru wad, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie najpóźniej na 3 dni robocze przed wizja lokalną.

c) Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie.

d) Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wady i sposób robót usterkowych, uwzględniając możliwości techniczno – organizacyjne Wykonawcy. Stwierdzeniem usunięcia wad i usterek określonych przez Zamawiającego jako drobne, jest oświadczenie Wykonawcy, dostarczone w terminie 7 dni po dokonaniu naprawy.

e) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu napraw. Stwierdzeniem usunięcia wad i usterek wymagających odbioru przez Zamawiającego jest protokół odbioru robót usterkowych, podpisany przez obie strony.

f)  W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji.

g) Czas trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy w stosunku do całego przedmiotu umowy, licząc od daty odbioru końcowego.

2. Termin gwarancji liczy się od następnego dnia po odbiorze końcowym.

3. Na 14 dni przed ustalonymi terminami przeglądów gwarancyjnych Zamawiający będzie każdorazowo zawiadamiał Wykonawcę na piśmie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

              W Y K O N A W C A                                                               Z A M A W I A J Ą C Y
PAGE  
1

